|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA | Yaklaşık  Zaman | Yaklaşık Maliyet(400 TL/Gün) |
| Tasarım İşlemleri | * Uygulama ara yüz tasarımı. * Uygulamaya entegre edilmesi | 14 gün | 5600 TL |
| Veri Tabanı İşlemleri | * ER modeli oluşturulması. | 7 gün | 2800 TL |
| Giriş İşlemleri | * E-mail ile giriş yap. * Şifremi unuttum. * Çıkış yap. | 7 gün | 2800 TL |
| Ana sayfa Ekranı | * Önerilen ürünlerin listeleneceği ekran. | 7 gün | 2800 TL |
| Ürün Yükleme | * Görsel yükleme. * Ürün bilgisi alma. * Ürün gösterme ekranı oluşturma. | 7 gün | 2800 TL |
| Profil Düzenleme | * Profil düzenle. * Şifre değiştir. * E-mail değiştir. | 7 gün | 2800 TL |
| Arama | * Ürün arama filtreleme | 7 gün | 2800 TL |
| Basit Mesajlaşma | * Sohbet detayları. * Görsel gönderme. | 7 gün | 2800 TL |
| Bildirimler | * Kullanıcılar bildirim alabilir. | 7 gün | 2800 TL |
| **Toplam maliyet tutarı:**  28.000 TL |